鹿児島県薬剤師会 ／ デジタル事業方針 2026

KPA＋ 事業方針 ― 会員サービスの共通土台

対象：委員会 審議用　／　状態：方向性資料 v1.0（構想・相談段階）　／　現況：2026-07-05　／　会費・決済戦略とは別資料

KPA＋は特定の画面やアプリの名前ではなく、各サービスが共有する「土台（基盤）」です。アプリごとにログインもAIも情報配信もバラバラに作れば機能は重複し、会員は使い分けを強いられ使われなくなる。だから1つの会員アカウント（SSO）で全サービスに入れる共通の土台を先につくり、その上にアプリを乗せて育てる。土台にはログイン・AI・情報配信を集約し、既存の技術基盤（かやくちゃんが動くFirebase）を流用します。薬局どん2はこの土台に合流しますが、公的インフラという別の立ち位置を保ちます。

全体像（土台とアプリの構成）

| 層 | 内容 |
| --- | --- |
| 会員アプリ群（土台に乗る・会員限定ゾーン） | 会員ニュース＋AI相談（最初）→ 研修動画・お知らせ → 薬事情報センターQ&A（将来） |
| 別立ち位置 | 薬局どん2（公開×会員のハイブリッド。土台のSSOを"使う"が公共インフラ） |
| KPA＋ 土台 | 会員ログイン（SSO）／ AI（かやくちゃん流用）／ 情報配信（双方向・通知） |
| 技術基盤 | 既存 Firebase を流用（会員管理システムの全面刷新を待たずに立ち上げる） |

# 01  なぜ「土台」に集約するのか

3つの理由 ― 重複回避・独自価値・戻り続ける仕組み

KPA＋は組織率の低下という構造的な課題に対し、「ここでしか得られない体験」を会員に届け続けるための共通基盤と位置づけます。

| 機能 | ねらい | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① SSO | 重複を作らない | アプリごとにログインを作ると開発が重複し、会員は使い分けを強いられ結局使われない。1つのアカウントに集約。 |
| ② AI | 独自価値をつくる | 県薬の資料・過去の問い合わせに基づくAIを、どのアプリからでも使える共通機能に。ここでしか得られない答え＝入会・継続の動機。 |
| ③ 情報配信 | 戻り続けさせる | 一方通行で埋もれた過去サイトの反省を踏まえ、双方向・通知・AIで会員が繰り返し戻ってくる基盤にする。 |

設計原則（ゲートは「会員」だけで引かない） 境界は3つの軸で引く：① アカウント（本人確認・会員/非会員を問わない）／② 会員ステータス（会費区分）／③ 薬局への権限。会員限定の付帯サービスは②で、薬局の機能情報管理は③でゲートする（＝公的情報は会員でゲートしない）。この分離が、後からアプリを足しても崩れない構造の要です。詳細は別図解「KPA＋ SSO のしくみ」。

# 02  土台が持つ3つの共有機能

SSO ／ AI ／ 情報配信 ― すべてのアプリが共有する

会員ログイン（SSO）

Googleアカウントのように、1つのアカウントで会員サービス全部に入れる。アプリを足すたびにログインを作り直す必要がなくなり、名簿と権限を土台で一元管理できる。※アカウント＝本人確認で、会員かどうかは属性。だから非会員薬局も土台のアカウントを持てる（どん2の機能情報管理のため）。会員価値は「会員属性」を持つ人だけに開く。

AI（かやくちゃんを流用）

役員向けで実証済みの「かやくちゃん」のAIを流用し、どのアプリからでも呼び出せる共通機能にする。県薬の一次資料に基づく回答は他では得られない継続動機になる。

留意点 キャラクターの一般公開には日本薬剤師会の許可が必要なため、全会員向けUIはキャラクターに依存しない形で別途用意する（AIエンジンは流用、見せ方は分離）。

情報配信

過去の会員向けサイトは一方通行で埋もれた。その反省から、通知・双方向・AIを組み合わせ、会員が戻り続ける配信基盤にする。メルマガはこの配信（会員ニュース）の受け皿として整理する。

# 03  土台に乗せるアプリ（段階投入）

全面刷新を待たず、小さく載せて育てる

| 順序 | アプリ | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1（最初） | 会員ニュース ＋ AI相談 | 会員ニュースは新規、AI相談はかやくちゃん流用。社保情報のAI自動配信を会員ニュースの一機能として位置づけ、最初から独自価値を出す。 |
| 2（順次） | 研修動画・お知らせ 等 | 会員向けコンテンツを土台の上に追加。SSO・配信・AIは土台側を共有。 |
| 3（将来） | 薬事情報センター Q&A | まずKPA＋内コンテンツとして取り込み、将来アプリ化を検討。 |
| 合流 | 薬局どん2 | バックエンド完成済み。KPA＋ではフロントを刷新して合流（立ち位置は§4）。 |

# 04  薬局どん2 の別立ち位置

土台を"使う"が、会員限定圏の"一員ではない"

薬局どん2 と KPA＋（会員基盤）は存在理由が違う。KPA＋は会員価値のための基盤、どん2は県民に開かれた公的情報インフラ。混ぜないことで、KPA＋は遠慮なく会員限定で作れ、どん2は遠慮なく公開で公共信頼を保てる。

どん2 は3段階でゲートする

| 段階 | 対象 | ゲート |
| --- | --- | --- |
| ① 公開閲覧（誰でも） | 患者・県民向けの薬局検索。非会員薬局も収録する公的DB。 | ゲートなし（ログイン不要） |
| ② 機能情報の管理 | 薬局本人が自店の機能情報を更新。公的サービスなので非会員薬局も対象。 | ③薬局権限（会員ではない） |
| ③ 付帯サービス | AI相談・研修・会員ニュース等のKPA＋会員価値。 | ②会員ステータス |

立ち位置の原則（重要） 機能情報の表示・管理は「会員」でゲートしてはならない ── 薬局機能情報の提供は公的サービスであり非会員薬局も対象。ゲートは③薬局への権限で引き、会員価値（付帯サービス）だけを②会員ステータスで閉じる。この「会員と権限を分ける」設計が、公益法人としての正当性と会員限定価値を両立させる。

非会員データの正確性 ― 2つの公的ソース＋会員編集のハイブリッド

表示だけでは不十分。開局時間等が変わっても非会員が更新できなければ齟齬が出る。強みが逆の2つの公的データに会員の自己編集を重ねる。

| ソース | 中身 | どん2との突合 |
| --- | --- | --- |
| ① 九州厚生局（月次・速報） | 名称・住所・郵便番号・電話番号・保険薬局コード・管理薬剤師・現存/休止。開局時間は無し。 | 電話番号→pharmacyCodeで決定論的JOIN（実測96.4%） |
| ② 医療情報ネット オープンデータ（半年・詳細） | 詳細な開局時間（曜日別・時間帯1〜4）。PDL1.0無償。電話・保険コードは無し。 | 名称＋住所でファジー（重複分はほぼ全自動） |
| ③ 会員・非会員の自己編集（随時・最新） | 会員が自店を最新化。非会員もオンボードで可（電話からコード採番）。 | override（最優先で上書き） |

マージ優先度：会員編集 ＞ 開局時間（医療情報ネット）＞ 基本情報・存在（厚生局）。どん2は既に override マージ方式なので構造的に素直。

実測（手元の実データで名寄せ検証済み） 厚生局↔どん2＝電話キーで96.4%自動一致（833中803）／医療情報ネット↔どん2＝重複分はほぼ全自動（名称＋市区町村で789件一致・要人手判定は1件）。医療情報ネットにあってどん2に無い＝67件の新規非会員候補（開局時間付きで追加可）。副産物：厚生局取込で保険薬局コード・管理薬剤師名も入手（将来キー／SSOの管理薬剤師特定に活用可）。

# 05  横断ハブ ― 既存資産の合流と整理

散らばった資産を土台へ集約し、役割を整理する

| 既存資産 | 行き先 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| HP会員向け（y_top） | KPA＋へ移行 → 最終的に廃止 | 移行・廃止 |
| メルマガ | 会員ニュースの受け皿として位置づけ整理 | 合流 |
| かやくちゃん | KPA＋のAIとして合流（エンジン流用） | 合流 |
| 薬事情報センター Q&A | KPA＋内コンテンツ → 将来アプリ化候補 | 取り込み |
| 薬局どん2 | フロント刷新して合流（別立ち位置） | 合流 |
| 会員管理システム | 並行して刷新（内製化を検討） | 並行刷新 |

# 06  会員管理システムの内製化

★ 大きな判断ポイント ― ただし立ち上げの前提にはしない

論点：会員管理システムの改修は外注のスポット費用（都度発注）で発生する。年額固定費ではないが、変更のたびに費用とリードタイムがかかり、自分たちで機動的に直せない。内製化でこの都度費用と外注依存から脱却できるかが事業全体の判断ポイント。

私見① ― 立ち上げの前提にしない：KPA＋の立ち上げを内製化の完了に待たせない。まずFirebaseの土台で先行し、会員名簿は現行システムを正としてSSOへ同期すれば刷新を待たずにアプリを載せられる。（認証＝Firebase／会費・資格の"正"＝当面 会員管理システム。層が別なので両立）

私見② ― 「固定費削減」ではなく「機動性」で捉える：内製化の効果は年額固定費の削減ではなく、改修を自分たちで即座に・追加のスポット費用なしで行える機動性。ただしそれは会費徴収・名簿・資格管理のパリティに到達して初めてで、数年コミットの投資。KPA＋が実証された後に判断するのが最も低リスク。

進め方の勘所 「土台の立ち上げ（先行・小さく）」と「会員管理の刷新（並行・時間をかける）」を別トラックとして分離する。片方の遅れがもう片方を止めない構造にすることが、この事業を確実に前へ進める鍵。

# 07  進め方とタイムテーブル

土台は先行、会員管理は並行

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 2026-06-30・完了 | 方向性資料 v1.0。構想を提示し委員会相談の段階へ。どん2は稼働中、かやくちゃんは役員向けで実証済み。 |
| 順次・次の一手 | 土台＋会員ニュース＋AI を立ち上げ。FirebaseにSSO・AI・情報配信を実装し「会員ニュース＋AI相談」を載せる。社保情報のAI自動配信を搭載。 |
| 順次 | 薬局どん2 フロント刷新 → アプリ追加。研修動画・お知らせ等を順次。非会員データを厚生局（月次・電話JOIN）＋医療情報ネット（半年・開局時間）＋会員編集のハイブリッドで整備（名寄せは実測で低リスク確認済み）。 |
| 並行トラック | 会員管理システムの刷新（内製化を検討）。土台の立ち上げとは切り離し、パリティ到達後に内製化の是非を判断。 |

# 08  委員会に諮る論点

7/7 に協議 ― 会議後に議事録で更新する

| # | 論点 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1つの土台に集約する方針の承認 | 会員向けの共通ログイン（SSO）・情報整理・AIを、バラバラに作らずKPA＋の1つの土台に乗せる方針を承認するか。 |
| 2 | 段階的アプローチの合意 | 新規アプリは「会員ニュース＋AI相談＋薬局どん」から始め、順次拡張する進め方に合意するか。 |
| 3 | 社保情報のAI自動配信の位置づけ | 社保情報のAI自動配信を、最初のアプリ（会員ニュース）の一機能として位置づけるか。 |
| ★ | 会員管理システムの内製化 | 改修は都度の外注スポット費用で発生（年額固定費ではない）。内製化でこの都度費用と外注依存から脱却し、自分たちで機動的に直せるか。 |

※ 会費・ランク・決済（3レイヤー戦略）は別資料に分離。本資料は「土台＋アプリ＋薬局どん2の立ち位置＋内製化」に集中する。

KPA＋ 事業方針（案）― 会員サービスの共通土台 ／ 鹿児島県薬剤師会 デジタル事業 2026 ／ 数値・仕様は検討用で今後の設計で確定。